## Slide 1
Titular curs:
Conf. Dr. Ing. Maria Magdalena ROȘU
Seminarii:
Conf. Dr. Ing. Maria Magdalena ROȘU
As. Univ. dr. Iustina COSTEA
Managementul Proiectelor

## Slide 2
CUPRINS:
Capitolul 1. Introducere – inițierea proiectelor
Capitolul 2. Planificarea proiectelor (planificare activități, resurse, bugete)
Capitolul 3. Costuri în cadrul proiectelor
Capitolul 4. HR management pentru proiecte
Capitolul 5. RISK management pentru proiecte
Capitolul 7. Monitorizarea proiectelor

## Slide 3
EVALUARE DISCIPLINĂ:
Activitate parcurs – 80 puncte
    Evaluare activitate seminar – 25 puncte
    (câte 5 puncte pentru fiecare seminar – 5 seminarii x 5 pct.)
    Lucrare fără degrevare – 35 puncte
    (lucrarea va fi sustinuta la cursul nr. 4, saptamana 7, respectiv 8)
    Tema in echipe de 3-4 studenti prezentată în săpt. 13, 14 – 20 puncte
Lucrare finală (lucrare tip grilă) – 20 puncte

## Slide 4
Capitolul 1. Inițierea proiectului
    1.1 Definire proiect
    1.2 Stabilirea scopului proiectului
    1.3 Identificarea activităților proiectului
    1.4 Alocarea resurselor
    1.5 Stabilirea derulării logice a activităților (Elaborare Retea logica a proiectului)
Capitolul 2. Planificarea activităților proiectului (poate fi utilizat un instrument software de planificare)
    2.1 Planificarea activităților proiectului în funcție de timp (calcul marje, identificare drum critic)
    2.2 Planificarea activităților proiectului pe resursele alocate
    2.3 Elaborarea programelor de lucru ale resurselor
    2.4 Cuantificarea proiectului prin cost
Capitolul 3. Analiza financiară a proiectului
    3.1 Analiza proiectului utilizând metoda Valorii Actualizate Nete (VAN)
    3.3 Analiza proiectului utilizând metoda Termenului de Recuperare a investiției (TR)
    3.3 Analiza proiectului utilizând metoda Ratei Interne de Rentabilitate (RIR)
Capitolul 4. Managementul riscului în cadrul proiectului
    4.1 Elaborarea planului de risc pentru proiect
Capitolul 5. CONCLUZII
CUPRINS Tema de casa